FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 30 de Abril del 2016 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) de Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico, C.P. Raudel Mendoza Sauceda, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial; por parte del contratista Ing. Gonzalo Peñaflor Molina; Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del Contrato No. SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E4-2016; consistente en: “REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LA MAROMA”.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 11 de Marzo del 2016 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2016, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 11 de Marzo del 2016 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2016.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

| SAPSAM (SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.) |
| --- |
| ESTADO DE CUENTA |
|  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO | FECHA |
|  |  |  |  |  |  |  | No. SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E4-2016 | 30 DE ABRIL DEL 2016 |
| CONTRATISTA: ING. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA. |  |  |  | UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P. |
| OBRA:: "REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LA MAROMA" |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE DEL CONTRATO: $243,337.48 |  |  |  |  |  |  | IMPORTE DEL ANTICIPO: $0 |
| ESTIMACION No. | PERIODO | IMPORTE ESTIMACION | AMORT. DE ANTICIPO | SUBTOTAL | IVA | IMPORTE EST. I.V.A. | DEDUCCIONES 0.2% CMC | DECUCCION 0.5% INSP. OBRAS | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
| EST. NO 1 Y FINIQ | 30/04/2016 | $209,773.69 | $0.00 | $209,773.69 | $33,563.79 | $243,337.48 | $419.55 | 1048.87 | $1,468.42 | $241,869.06 |
| TOTALES |  | $209,773.69 | $0.00 | $209,773.69 | $33,563.79 | $243,337.48 | $419.55 | $1,048.87 | $1,468.42 | $241,869.06 |
| SALDO POR EJERCER: $0.00 | (S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTATADO Y MONTO EJERCIDO) | SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR | $0.00 |

En el presente documento se hace constar que la parte contratista: Ing. Gonzalo Peñaflor Molina, entrego fianza por vicios ocultos No. 3658-05654-4 de Fecha 30 de Abril del 2016 con importe de $ 24,333.75 otorgado por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.

DECLARACIONES:

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 30 de Abril del 2016 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

| __________________________ ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO DIRECTOR GENERAL. | _____________________________ ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ GERENTE TECNICO. |
| --- | --- |
| __________________________ C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | _____________________________ LIC. RUBEN PROA MORENO GERENTE COMERCIAL. |

POR EL CONTRATISTA

______________________________________

ING. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA